PRODUCT REQUIREMENTS

DOCUMENT

(PRD)

O-AOD 기반 HR 의사결정 지원

PoC / Prototype

Version 1.2

2026-01-28

| 문서 상태 | Draft for Review |
| --- | --- |
| 보안 등급 | Confidential |
| 작성자 | [TBD] |
| 검토자 | [TBD] |
| 승인자 | [TBD] |

# 목차

# 1. Executive Summary

## 1.1 한 줄 정의

이 Prototype은 HR/경영 데이터를 기반으로 '의사결정이 만들어지는 과정'을 단일 화면 Workflow로 시각화하고, '설명 가능한 결정 기록(Decision Record)'을 생성하는 설득용 Decision Canvas입니다.

## 1.2 PoC/Prototype 목표

- 의사결정형 HR 검증: 복수 대안 생성 + 영향도/리스크 비교 + 근거(설명가능성) 제공

- Ontology & KG 기반 설명가능성: 대안·점수·리스크가 어떤 데이터(근거)에서 나왔는지 연결, 추론 경로 시각화

- HITL 이후 실행 연결: 추천→선택(HITL)→실행 패키지(계획/태스크/알림/결재초안) E2E 검증

- Predictive Enablement: 예측/시뮬레이션 가능한 최소 조건(데이터 구조화·라벨·평가체계) 정립

## 1.3 핵심 원칙

| ❌ 하지 않는 것 | ⭕ 하는 것 |
| --- | --- |
| 정확도 경쟁 | 설명 가능성(Explainability) 우선 |
| 자동 추천/자동 의사결정 | A/B/C 대안 비교 + HITL 선택 |
| 평가/점수화/인사관리 연계 | 의사결정 맥락(Reference) 제공 |

# 2. Problem Statement

## 2.1 As-Is 문제점

- 경영 판단(OPEX 인력/조직 비용)은 다자 의사결정인데, 실제 근거는 '전년 관행/조직장 의견/불안'에서 끝남

- PoC 제안 단계에서 '데이터 부족' 또는 'AI/모델 성능' 논쟁으로 수렴

- 'PoC 결과물이 무엇인지' 상상이 안 되어 설득 실패

## 2.2 Prototype이 해결하려는 문제

논점을 다음과 같이 전환:

| As-Is 질문 (차단) | To-Be 질문 (유도) |
| --- | --- |
| ❌ 데이터 정확한가요? | ⭕ 이걸로 어떤 판단을 하게 되나요? |
| ❌ AI 모델은 뭔가요? | ⭕ PoC 결과 문서가 이 화면에서 나오나요? |

# 3. Scope

## 3.1 In Scope (P0)

- Single-Page Decision Workflow Canvas

  - Data Ingestion → Structuring & Analysis → Ontology Relationship Core → Decision Paths (A/B/C)

- Explainability & Decision Record (하단 고정)

  - Assumptions / Evidence / Risks / Alternatives / Report Preview

- HR Context Reference View (우측 고정)

  - KPI 요약 + Talent Utilization Map (Dependency × Utilization)

- Guided Tour (Start Demo)

  - 9 Steps 오버레이 안내, 60초~3분 데모

## 3.2 Out of Scope

- 자동 추천/정답 제시

- 평가/점수화 (개인 평가, 인사평가 연계)

- 실시간 데이터 연동

- AI 모델 성능 검증

## 3.3 실행 레벨 구분

| Level 1 (필수) | HR Master, R&R, 업무분장, TMS | 대안 선택 후 실행계획, As-Is vs To-Be 가동률 |
| --- | --- | --- |
| Level 2 (선택) | VRB 프로세스, BizForce 사업기회 | VRB 심의 자동 생성, 수요 기반 인력 구성 |

# 4. Key Questions 설계

핵심질문은 3단계 점진 대화 맥락으로 설계: (1) 문제 정의 → (2) 대안 탐색 → (3) 보고/기획(실행 패키지)

## 4.1 대안/비교 기준 통일

- 대안 3가지: 1안·2안은 인력 구성안(Staffing), 3안은 역량강화 계획(Upskill/Reskill)

- 영향도(Impact): As-Is vs To-Be 가동률 변화 (개인/조직/주차 단위)

- 성공확률(Probability): 휴리스틱(규칙) + 모델(데이터 기반) 혼합형

## 4.2 대표 Key Question 예시

| 조직 인력/TO | OOO팀 인력 부족 원인 분해 → 대안 3개 → To-Be 실행계획/가동률 영향도 |
| --- | --- |
| 프로젝트 대응 | 다음달 착수 기준 수행 가능 여부 → 대안 3개 비교 → VRB 심의용 문서 초안 |
| 역량 프로그램 | 조직/직무별 역량 갭 정량화 → 프로그램 3안 시뮬레이션 → 교육기획서 |

# 5. Functional Requirements (P0)

| FR-1 | Single-Page Layout | 상단에 Scenario Selector + Start Demo + Reset + Export 존재 |
| --- | --- | --- |
| FR-1.5 | Guided Tour | 9 Steps 제공, 마지막 Step에서 Report Preview 생성 완료 |
| FR-2 | Workflow 하이라이트 | ①~④ 영역 클릭 시 해당 영역 강조 + 하단/우측 동기화 |
| FR-3 | Ontology Graph | 노드 클릭 → 연결 엣지/리스크 강조 + Dock 필터링 |
| FR-4 | Decision Paths A/B/C | '추천' 문구 없이, 리스크/효과/설명가능성 비교 |
| FR-5 | Explainability Dock | Evidence 없는 문장은 Assumption으로 자동 분리 |
| FR-6 | HR Context View | 노드 클릭 시 KPI/맵이 해당 스코프로 전환 (Synced) |
| FR-7 | Talent Utilization Map | 2×2 사분면에 포인트 표시, 선택 대상 강조 |
| FR-8 | Report Preview | 최소 5개 섹션(가정/근거/리스크/대안/당시합리성) 출력 |

# 6. Success Criteria

## 6.1 정성적 성공 기준

데모 이후 질문이 '데이터 정확도/AI 모델'에서 '판단/기록 구조'로 전환되면 성공

## 6.2 정량적 성공 기준

| M1 | 참석자가 'PoC 산출물 = Decision Record'를 1문장으로 재진술 | 50%+ |
| --- | --- | --- |
| M2 | '부족한 건 가정으로 남기고 무엇부터 채우나?' 질문 발생 | 3회+ |
| M3 | Report Preview 보고 '회의자료로 써도 된다' 반응 | 1건+ |

# 7. Deliverables

- Prototype URL: 클라우드 배포된 Single-Page Decision Canvas

- 데모 시나리오: S1(조직 인력 OPEX 유지/조정) 포함 1~2개

- Decision Record 템플릿: 임원 보고형 1~2p + 샘플 출력

- Guided Tour Pack: 9 Steps 오버레이 카피 + 진행자 스크립트

- 캡처 설명자료: 화면 캡처 기반 1페이지 임원 공유용

# 8. Risks & Mitigation

| "데이터 부정확" 공격 | REAL/MOCK/ESTIMATE 라벨 + 상단 고정 배너 |
| --- | --- |
| "AI가 뭐냐" 질문 | AI 용어 제거, "정리/기록 생성"으로 표현 |
| "평가/감축 도구" 오해 | HR Context View에 "평가 목적 아님" 고정 카피 |
| "대시보드냐?" 혼란 | Workflow Step 고정 + Guided Demo로 흐름 강제 |

— End of Document —