PROJECT CHARTER

O-AOD 기반 HR 의사결정 지원 PoC/Prototype

| 문서 버전 | v1.2 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-01-28 |
| 프로젝트명 | O-AOD HR Decision Support PoC |
| 문서 상태 | Draft for Review |
| 보안 등급 | Confidential |

# 1. Executive Summary

본 프로젝트는 HR/경영 데이터를 기반으로 '의사결정이 만들어지는 과정'을 시각화하고 '설명 가능한 결정 기록(Decision Record)'을 생성하는 Prototype을 개발하여, PoC 착수 전 내부 설득/검증을 수행하는 것을 목표로 합니다.

## 1.1 한 줄 정의

이 Prototype은 HR/경영 데이터를 기반으로 '의사결정이 만들어지는 과정'을 단일 화면 Workflow로 시각화하는 설득용 Decision Canvas입니다.

## 1.2 핵심 원칙

- 정확도 경쟁 ❌ - 데이터 정확도보다 설명 가능성(Explainability) 우선

- 추천 시스템 ❌ - 자동 추천/자동 의사결정 없음, A/B/C 비교 제공

- 설명 가능한 결정 기록 구조 ⭕ - 가정/근거/리스크/대안을 구조적으로 남김

# 2. Problem Statement

## 2.1 As-Is 문제점

- 경영 판단(OPEX 인력/조직 비용)은 다자 의사결정인데, 실제 근거는 '전년 관행/조직장 의견/불안'에서 끝남

- PoC 제안 단계에서 '데이터 부족' 논쟁으로 수렴되어 종료

- 'AI/모델 성능' 질문으로 전환되어 본질(의사결정 구조화)을 놓침

## 2.2 To-Be 목표

Prototype을 통해 논점을 다음과 같이 전환:

| As-Is 질문 (차단) | To-Be 질문 (유도) |
| --- | --- |
| ❌ 데이터 정확한가요? | ⭕ 이걸로 어떤 판단을 하게 되나요? |
| ❌ AI 모델은 뭔가요? | ⭕ PoC 결과 문서가 이 화면에서 나오나요? |

# 3. Project Scope

## 3.1 In Scope (P0 - 반드시 구현)

- Single-Page Decision Workflow Canvas - Data Ingestion → Structuring & Analysis → Ontology Relationship Core → Decision Paths(A/B/C)

- Explainability & Decision Record (하단 고정) - Assumptions / Evidence / Risks / Alternatives / Report Preview

- HR Context Reference View (우측 고정) - KPI 요약 + Talent Utilization Map

- Guided Tour (Start Demo) - 9 Steps 오버레이 안내

- 데이터 라벨링 - REAL/MOCK/ESTIMATE/SYNTH 투명하게 표기

## 3.2 Out of Scope (명확한 제외)

- 자동 추천/정답 제시

- 평가/점수화(개인 평가, 인사평가 연계)

- 실시간 데이터 연동/전사 통합 아키텍처

- AI 모델 성능 검증(정확도/ROC 등)

## 3.3 실행 레벨 구분

| Level | 데이터 | 검증 범위 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 (필수) | HR Master, R&R, 업무분장, TMS 마감 | 대안 선택 후 실행계획, As-Is vs To-Be 가동률 |
| Level 2 (선택) | VRB 프로세스, BizForce 사업기회 | VRB 심의 자동 생성, 수요 기반 인력 구성 |

# 4. Target Users & Stakeholders

## 4.1 Primary Users

- 대표/경영총괄/본부장 - PoC 승인/지원 판단

- 경영기획(예산) 책임자 - 의사결정 근거 구조 확인

## 4.2 Secondary Users

- HR/TF 실무 - 데이터 제공, 논리 검증, 데모 운영

- PoC 협력사/개발자 - 구현, 데이터 샘플 제작

## 4.3 R&R (RACI)

| A (최종책임) | AX BD팀 - 기획/우선순위/대내외 조율/성과 책임 |
| --- | --- |
| R (실행책임) | AI경영혁신(조직/인력), 인재육성(역량/HR), 경영성과(BizForce/TMS), 파트너(KG), 플랫폼(Agent) |
| C (협의) | 보안/개인정보, 수행본부(현업 검증), 재무/법무 |
| I (공유) | Steering(의사결정/승인) |

# 5. Success Criteria

## 5.1 정성적 성공 기준

데모 이후 질문이 다음처럼 변하면 성공:

- ❌ '데이터 정확한가요?' → ⭕ '이걸로 어떤 판단을 하게 되나요?'

- ❌ 'AI 모델은 뭔가요?' → ⭕ 'PoC 결과물이 이 화면에서 나오는 거죠?'

## 5.2 정량적 성공 기준

| M1 | 참석자가 'PoC 산출물 = Decision Record'를 1문장으로 재진술 | 50%+ |
| --- | --- | --- |
| M2 | '부족한 건 가정으로 남기고 무엇부터 채우나?' 질문 발생 | 3회+ |
| M3 | Report Preview 보고 '회의자료로 써도 된다' 반응 | 1건+ |

# 6. Deliverables

| Prototype URL | 클라우드 배포된 Single-Page Decision Canvas |
| --- | --- |
| 데모 시나리오 | S1(조직 인력 OPEX 유지/조정) 포함 1~2개 |
| Decision Record 템플릿 | 임원 보고형 1~2p + 샘플 출력 |
| Guided Tour Pack | 9 Steps 오버레이 카피 + 진행자 스크립트 |
| 캡처 설명자료 | 화면 캡처 기반 1페이지 임원 공유용 |

# 7. Risks & Mitigation

| "데이터 부정확" 공격 | REAL/MOCK/ESTIMATE 라벨 + 상단 고정 배너 |
| --- | --- |
| "AI가 뭐냐" 질문 | AI 용어 제거, "정리/기록 생성"으로 표현 |
| "평가/감축 도구" 오해 | HR Context View에 "평가 목적 아님" 고정 카피 |
| "대시보드냐?" 혼란 | Workflow Step 고정 + Guided Demo로 흐름 강제 |

# 8. Approval

| Project Sponsor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Owner |  |  |  |
| Technical Lead |  |  |  |

— End of Document —